แผนดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ด่

ด่

เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ

อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนำ

เนื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะต้องดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน          ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  โดยการจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ดังนี้  (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ    ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน  เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน  ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน (3)  แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น” และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6732  เรื่องซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยกำหนดให้การจัดทำแผนดำเนินงานเพิ่มเติมให้เป็นอำนาจผู้บริหารท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯและหนังสือกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ  จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3  เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ขึ้น  เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น  และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3  เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) นี้ จะสามารถใช้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะและผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี

จัดทำโดย

องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ

สารบัญ

เรื่อง								    			    หน้า

ส่วนที่  ๑  บทนำ  ประกอบด้วย

๑.  บทนำ									                      ๑

๒.  วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน						                      ๑

๓.  ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน						                     ๒ – ๓

๔.  ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน						                      ๔

ส่วนที่  ๒  บัญชีโครงการ/กิจกรรม

๑.  บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบผด. ๐๑)			                                  ๕

แบบ ผด. ๐๑

๒.  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบผด. ๐๒)			                   	        6 - 9

ภาคผนวก

ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

*************************************

ส่วนที่ ๑

บทนำ

๑.  บทนำ

เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ตามหมวด  ๕  ข้อ  ๒๖  การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้  โดยมีขั้นตอนดำเนินการ  ดังนี้  (๑)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน  เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน  ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. ๒๕61  ข้อ 27  แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น  และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6732  เรื่องซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยกำหนดให้การจัดทำแผนดำเนินงานเพิ่มเติมให้เป็นอำนาจผู้บริหารท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

ภายใต้ระเบียบฯ และหนังสือสั่งการดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ  จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3  เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ขึ้น  เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น  และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น  โดยการจัดทำแผนการดำเนินงาน  องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)  มีวัตถุประสงค์ดังนี้

๒.  วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

(๑)  เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ

(๒)  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  ของ อบต.ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

(๓)  เพื่อให้มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น

๓.  ขั้นตอนการ...

-๒-

๓.  ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ ๑  ขั้นตอนการจัดทำร่างแผน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ   ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน  เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ ๒  ขั้นตอนการพิจารณาร่างแผน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่  ๓  การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

“การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น”

กรณีการจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมให้เป็นอำนาจผู้บริหาร  ซึ่งจะต้องจัดทำให้แล้วเสร็จ ภายใน 30 วัน

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) มีรายละเอียดเค้าโครงการดังนี้

ส่วนที่  ๑  บทนำ ประกอบด้วย

๑. บทนำ

๒. วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

๓. ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

๔. ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

ส่วนที่  ๒  บัญชีโครงการ/กิจกรรม  ประกอบด้วย

๑. บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. ๐๑)

แบบ ผด. ๐๑

๒. บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. ๐๒)

ขั้นตอนการจัดทำ...

-๓-

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

รวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนา

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

เสนอผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ

ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน

ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวันนับแต่วันที่ตั้งงบประมาณดำเนินการฯ

แผนภูมิ :  แสดงขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานองค์การบริการส่วนตำบลบางชนะ

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3  เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

๔.  ประโยชน์...

-๔-

๔.  ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

(๑)  ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณของ อบต.มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

(๒)  ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณของ อบต.เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

(๓)  ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลทำให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวก  รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

(๔)  ใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

*******************************

-5-

ส่วนที่ 2

แบบ ผด. ๐๑

1. บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ อำเภอเมืองฯ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

**********************

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละ ของโครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน - แผนงานการเคหะและชุมชน | 2 | 100 | 2,019,000 | 100 | กองช่าง |
| รวมทั้งสิ้น | 2 | 100 | 2,019,000 | 100 |  |

-6-

แบบ ผด. 02

2. บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1  แผนงานการเคหะและชุมชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการขยายไหล่ทางถนนสายวัดบางขยะ ม.2 (แยกทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 420 – สะพานคลองกรูด) | แยกเป็นช่วงที่ 1 โดยการยกระดับพื้นทางเดิม ขนาดกว้าง 12.00 เมตร ระยะทางยาว 14.50 เมตร หนาเฉลี่ย 3.00 เมตร ปริมาณดินปนหิน จำนวน 615.12 ลบ.ม.(แน่น) พร้อมทำการยกระดับหินคลุก ขนาดกว้าง 12.00 เมตร ระยะทางยาว 14.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาณหินคลุก จำนวน 17.55 ลบ.ม. (แน่น) และทำการวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร มอก. ชั้น 3 จำนวน 16 ท่อน | 1,654,000 | หมู่ที่ 2 ตำบลบางชนะ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-7-

แบบ ผด. 02

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1  แผนงานการเคหะและชุมชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  | โครงการขยายไหล่ทางถนนสายวัดบางขยะ ม.2 (แยกทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 420 – สะพานคลองกรูด) (ต่อ) | ช่วงที่ 2 โดยการขยายพื้นทางเดิม (ไหล่ทาง) ทั้งสองด้าน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 448.00 เมตร หนาเฉลี่ย 1.30 เมตร ปริมาณดินปนหิน จำนวน 3,494.40 ลบ.ม. (แน่น) พร้อมทำการยกระดับหินคลุก ขนาดกว้าง 2.35 เมตร ระยะทางยาว 448.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาณหินคลุก จำนวน 210.56 ลบ.ม. (แน่น) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย (แยกเป็นป้ายขณะดำเนินการและป้ายถาวร) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-8-

แบบ ผด. 02

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1  แผนงานการเคหะและชุมชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบคลองกรูด | โดยดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบคลองกรูด โดยการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 74.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ดินถมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ปริมาณดินถมไหล่ทาง 12.77 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบและทำการรองพื้นทางขนาดกว้าง 7.00 เมตร ระยะทางยาว 74.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.60 เมตร ปริมาณดินถมรองพื้นทาง จำนวน 337.44 ลบ.ม. (แน่น) | 365,000 | หมู่ที่ 2 ตำบลบางชนะ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-9-

แบบ ผด. 02

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1  แผนงานการเคหะและชุมชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบคลองกรูด (ต่อ) | เกรดเกลี่ยบดอัดเรียบ พร้อมทำการขยายพื้นทางเดิม ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ระยะทางยาว 74.00 เมตร ทั้งสองข้างหนาเฉลี่ย 0.80 เมตร ปริมาณดินถมขยายพื้นทางเดิม จำนวน 118.40 ลบ.ม. (แน่น) (หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 444.00 ตร.ม.) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย (แยกเป็นป้ายขณะดำเนินการและป้ายถาวร) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ
เรื่อง  การใช้แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

*********************************

อาศัยอำนาจตามความนัย  หมวด 5 ข้อ 26 และข้อ 27  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะได้จัดทำแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) โดยการจัดทำแผนดำเนินงานเพิ่มเติมให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6732 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ  และหนังสือกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ             จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)  เพื่อนำไปปฏิบัติและใช้เป็นแนวทางของการจัดทำแผนจัดหาพัสดุ แผนการใช้จ่ายเงิน รายละเอียดปรากฎแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ   ณ  วันที่  10  เดือนมกราคม  พ.ศ.2563

(นายชลิต   โอทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ