รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ

อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2.1.4 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

| ลำดับ | โครงการ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ | จำนวน งบประมาณ | ลงนามสัญญา | งบประมาณที่ เบิกจ่าย | งบประมาณ ที่คงเหลือ | สถานะดำเนินการ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ไม่ได้ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ยกเลิก | สรุปผลดำเนินการ |  |
| ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยชะลำนัย ศรีโกมุท ม.3 ต.บางชนะ | กองช่าง | 497,000 | 496,600 | 496,600 | 400 |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบางยม - คลองฉนาก | กองช่าง | 1,457,000 | 1,382,000 | 1,382,000 | 75,000 |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |  |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวงแหวน - คลองสุข | กองช่าง | 1,291,000 | 1,290,000 | 1,290,000 | 1,000 |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |  |
| 4 | โครงการขยายถนนสายราษฎร์อุทิศล่าง ม.3 ต.บางชนะ | กองช่าง | 482,000 | 481,800 | 481,800 | 200 |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |  |
| 5 | โครงการปรับปรุงถนนดิน ซอยเจริญจิตร ม.4 ต.บางชนะ | กองช่าง | 60,000 | 59,000 | 59,000 | 1,000 |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |  |
| 6 | โครงการปรับปรุงถนนดินผิวจราจรหินคลุกซอยตาล้อม ม.4 ต.บางชนะ | กองช่าง | 154,000 | 153,400 | 153,400 | 600 |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |  |
| 7 | โครงการซ่อมแซมปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ | กองช่าง | 400,000 | 254,000 | 254,370 | 145,630 |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |  |
| 8 | โครงการปรับปรุง/ซ่อมสร้างถนน | กองช่าง | 900,000 | 494,200 | 494,200 | 405,800 |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |  |

2.1.4 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน (ต่อ)

| ลำดับ | โครงการ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ | จำนวน งบประมาณ | ลงนามสัญญา | งบประมาณที่ เบิกจ่าย | งบประมาณ ที่คงเหลือ | สถานะดำเนินการ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ไม่ได้ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ยกเลิก | สรุปผลดำเนินการ |
| ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | สำนักปลัด | 20,000 | 5,300 | 5,300 | 14,700 |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 2 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | สำนักปลัด | 100,000 | 0.00 | 0.00 | 100,000 |  |  |  |  | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 3 | โครงการจัดการขยะมูลฝอยและบูรณาการ | สำนักปลัด | 25,000 | 0.00 | 0.00 | 25,000 |  |  |  |  | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 4 | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน | สำนักปลัด | 500,000 | 495,000 | 495,000 | 5,000 |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| 5 | โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นภายในตำบล | สำนักปลัด | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0.00 |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| 6 | โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ | สำนักปลัด | 200,000 | 0.00 | 0.00 | 200,000 |  |  |  |  | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 7 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | สำนักปลัด | 2,527,800 | 2,527,800 | 2,527,800 | 0.00 |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 8 | เบี้ยยังชีพความพิการ | สำนักปลัด | 460,800 | 460,800 | 460,800 | 0.00 |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 9 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | สำนักปลัด | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0.00 |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 10 | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) | สำนักปลัด | 56,400 | 56,400 | 56,400 | 0.00 |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |

2.1.4 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน (ต่อ)

| ลำดับ | โครงการ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ | จำนวน งบประมาณ | ลงนามสัญญา | งบประมาณที่ เบิกจ่าย | งบประมาณ ที่คงเหลือ | สถานะดำเนินการ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ไม่ได้ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ยกเลิก | สรุปผลดำเนินการ |
| ยุทธศาสตร์ด้านการการศึกษา อนุรักษ์ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | สำนักปลัด | 100,000 | 0.00 | 0.00 | 100,000 |  |  |  |  | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 2 | เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน | สำนักปลัด | 330,600 | 329,262.60 | 329,262.60 | 1,337.40 |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 3 | โครงการเข้าร่วมงานชักพระทอดผ้าป่าแข่งเรือยาว วัดบางขยาราม | สำนักปลัด | 40,000 | 0.00 | 0.00 | 40,000 |  |  |  |  | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 4 | โครงการเข้าร่วมงานชักพระทอดผ้าป่าแข่งเรือยาว วัดประสิทธาราม | สำนักปลัด | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 20,000 |  |  |  |  | ไม่ได้ดำเนินการ |
| ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการสนับสนุนส่งเสริมประชาธิปไตยระดับท้องถิ่น/ระดับชาติ | สำนักปลัด | 300,000 | 280,730 | 280,730 | 19,270 |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |

ประเมินผลการบริหารงบประมาณ

โดยเปรียบเทียบงบประมาณที่เบิกจ่ายกับงบประมาณที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยตั้งจ่ายรายการใหม่ และงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ตุลาคม 2564-กันยายน 2565) จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้

ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | โครงการ ทั้งหมด | งบประมาณตามข้อบัญญัติ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  |  | ระหว่างดำเนินการ |  |  | ไม่ดำเนินการ |  | ยกเลิกโครงการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | โครงการ | เบิกจ่ายจริง | คงเหลือ | โครงการ |  | เบิกจ่ายจริง | คงเหลือ | โครงการ | งบประมาณ |  |  |
| 1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 8 | 5,241,000 | 8 | 4,611,000 | 630,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต | 10 | 3,928,000 | 7 | 3,583,300 | 19,700 |  |  |  |  | 3 | 325,000 |  |  |
| 3. ยุทธศาสตร์ด้านการการศึกษา อนุรักษ์ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 4 | 490,600 | 1 | 329,262.60 | 1,337.40 |  |  |  |  | 3 | 160,000 |  |  |
| 4.ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง | 1 | 300,000 | 1 | 280,730 | 19,270 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 23 | 8,602,580 | 17 | 8,804,292.60 | 670,307.40 |  |  |  |  | 6 | 485,000 |  |  |

ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข

ปัญหาอุปสรรค

- จำนวนของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมาก เกินศักยภาพที่องค์การบริหารส่วน

ตำบลบางชนะจะสามารถดำเนินการได้ทุกโครงการ  ทำให้ร้อยละของโครงการที่ทำได้น้อยมาก  เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น

- งบประมาณเงินอุดหนุนเข้าช้าและน้อยทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการพัฒนาที่มีอยู่ใน

ข้อบัญญัติในช่วงเดือนตุลาคมถึงมีนาคมได้  การดำเนินการสามารถทำได้ช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน

- เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการต่างๆ ได้ตามแผน

ที่วางไว้

แนวทางแก้ไข

- การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องเรียงลำดับความสำคัญของโครงการ และงบประมาณรวมถึง

สถานะภาพทางการคลัง  ในการกำหนดโครงการที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นๆ เพื่อให้มีการดำเนินโครงการได้ตามแผน

- ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ

ดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น

- องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับ

ภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ  ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่